1. Definición de Esfuerzo (Estimación de Horas)

El cálculo de horas se basa en arquitectura modular.
El módulo base es Qualys VMDR como plataforma habilitadora.

Las horas se calculan por:

- Configuración inicial

- Cantidad de activos

- Cantidad de aplicaciones

- Complejidad de autenticaciones

A. Platform & Sensor Management (La Base)

Estos componentes son transversales y necesarios para cualquier despliegue.

| Módulo / Componente | Esfuerzo Base (Horas) | Esfuerzo Variable / Fórmula | Actividades Técnicas Incluidas (Alcance) |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMIN (Administration) | 3 h | N/A | Configuración del Tenant, RBAC (Roles y Usuarios), Políticas de contraseñas, Branding y configuración de seguridad. |
| CA (Cloud Agent) | 2 h | Nota: Si se debe ejecutar manual tener en cuenta lo siguiente: Número de dispositivos x 8min | Creación de llaves, perfiles y scripts. Nota: El variable contempla la instalación operativa siempre que existan accesos y prerrequisitos. |
| vSA (Virtual Scanner Appliance) | 0 h | 1h x cantidad de VSA | Despliegue y vinculación de Virtual Scanner Appliances. Nota: El cliente debe entregar VM creada y red configurada. |
| UD (Unified Dashboard) | 3 h | N/A | Creación de Templates, importación de JSONs y personalización de widgets ejecutivos y operativos. |
| QGS (Qualys Gateway Service) | 3 h | N/A | Si aplica: Configuración de caché de actualizaciones y proxy de agentes. |

B. Risk Management & Infrastructure (El Core)

El corazón de la gestión de vulnerabilidades.

| Módulo / Componente | Esfuerzo Base (Horas) | Esfuerzo Variable | Actividades Técnicas Incluidas (Alcance) |
| --- | --- | --- | --- |
| CSAM (CyberSecurity Asset Mgmt) | 6 h | N/A | Definición de software no autorizado/EoL, activos críticos y enriquecimiento. |
| VMDR (Vuln. Mgmt & Response) | 5 - 10 h | 1h x cantidad de VSA | Configuración de Option Profiles, Search Lists, Scan Schedules y Scorecards. Nota: El esfuerzo por volumen de activos se contempla en el despliegue de agentes. |
| ETM (Enterprise TruRisk Mgmt) | 8 h | N/A | Configuración de factores de riesgo de negocio y personalización del algoritmo TruRisk. |
| EDR (Endpoint Detection & Response)* | 4 h | N/A | Si aplica: Configuración de perfiles de prevención y reglas de respuesta automática. |

C. Cloud & Container Security

Para entornos modernos y dinámicos.

| Módulo / Componente | Esfuerzo Base (Horas) | Esfuerzo Variable | Actividades Técnicas Incluidas (Alcance) |
| --- | --- | --- | --- |
| TC (TotalCloud / CSPM) | 6 h | +4h por Cuenta Cloud | Evaluación de postura de seguridad nube (AWS/Azure) y cumplimiento de estándares. |
| CS (Container Security) | 6 h | +4h por Cluster | Despliegue de sensores en nodos (Docker/K8s) e integración en CI/CD. |

D. Application Security

Seguridad enfocada en aplicaciones web y desarrollo.

| Módulo / Componente | Esfuerzo Base (Horas) | Esfuerzo Variable (Detalle) | Actividades Técnicas Incluidas (Alcance) |
| --- | --- | --- | --- |
| TAS / WAS (Web App Scanning) | Configuración Global: 2 h | App Simple: 0.5 h App con Login: 1.0 h API Individual: 1.0 h -2.0h Multi-endpoint: 3.0 h -4.0h | Onboarding de URL, grabación de scripts (Selenium), crawling y tuning de falsos positivos. |
| TotalAI (AI Security) | 4 h | N/A | Descubrimiento de modelos LLM y evaluación de riesgos asociados a IA. |

E. Audit & Compliance Management

Cumplimiento normativo y endurecimiento (Hardening).

| Módulo / Componente | Esfuerzo Base (Horas) | Esfuerzo Variable | Actividades Técnicas Incluidas (Alcance) |
| --- | --- | --- | --- |
| PA / SCA (Policy Compliance) | 5 h | N/A | Selección de políticas (CIS), controles personalizados (UDC) y reporte de desviación. |
| PCI (PCI Compliance) | 2 - 4 h | N/A | Configuración para escaneo ASV, gestión de disputas y reportes oficiales. |
| FIM (File Integrity Monitoring) | 8 h | N/A | Definición de perfiles de monitoreo y exclusión de procesos ruidosos. |

F. Risk Remediation

Acciones correctivas.

| Módulo / Componente | Esfuerzo Base (Horas) | Esfuerzo Variable | Actividades Técnicas Incluidas (Alcance) |
| --- | --- | --- | --- |
| PM (Patch Management) | 3 - 6 h | N/A | Creación de Jobs de despliegue/desinstalación y ventanas de mantenimiento. Nota: El esfuerzo por volumen ya está contemplado en Agentes. |
| CAR (Custom Assessment & Rem.) | N/A | 2h por Script | Creación y prueba de scripts personalizados (PowerShell/Python). |

2. Servicios de Implementación y Alcance Técnico

Metodología del Proceso de Instalación

A. Despliegue de Agentes (Cloud Agents)

- Windows: Se entrega el instalador MSI y los argumentos para despliegue masivo vía GPO (Group Policy Object), SCCM o Intune.

  - Responsabilidad: El especialista entrega el script/paquete; el cliente ejecuta la distribución en su AD.

- Linux/Mac/Unix:

  - Con Herramienta (Ansible/Puppet): El especialista entrega el comando rpm/deb para orquestación.

  - Sin Herramienta (Manual): El cliente debe ejecutar el script de instalación en cada servidor (SSH).

Nota: Por seguridad de la infraestructura el especialista no debería ingresar a la infraestructura a desplegar los agentes. De ser necesario debe contemplarse en el alcance y el cliente debe garantizar el inventario y acceso a todos los dispositivos.

B. Actividades Incluidas (Alcance Explícito)

- Activación de la Plataforma: Setup inicial, gestión de usuarios y roles (RBAC).

- Configuración de Scanners: Despliegue y vinculación de Virtual Scanner Appliances (vSA) en VMware/Hyper-V/AWS/Azure.

- Asset Tagging: Creación de árbol de activos y reglas de agrupamiento de dispositivos.

- Políticas de Escaneo:

  - Perfil de descubrimiento (Map Scan).

  - Perfil de vulnerabilidades completo (Auth & Unauth).

- Reportes y Dashboards: Creación de dashboards ejecutivos y plantillas de reportes técnicos.

C. Actividades Excluidas (Out of Scope)

- Instalación manual de agentes en estaciones de trabajo (helpdesk).

- Configuración de reglas de Firewall/IPS/WAF del cliente para permitir el tráfico.

- Remediación de vulnerabilidades (aplicar parches, cambiar código fuente, modificar registros), salvo la ejecución automática de Qualys PM.

- Pruebas de penetración (Pentesting) manual.

3. Integraciones

- Incluidas:

  - LDAP/Active Directory (para login de usuarios en consola).

  - Syslog estándar (envío de eventos a QRadar, Splunk, ArcSight).

- Sujetas a Evaluación (Requieren horas adicionales):

  - ServiceNow (CMDB Sync o App de Vulnerability Response).

  - Jira (Creación automática de tickets bidireccional).

4. Entregables y Responsabilidades

Entregables del Especialista

- Diagrama de Arquitectura: Ubicación lógica de Scanners, QGS y flujo de Agentes.

- Documento de Requisitos Previos: Lista de URLs (Whitelisting), IPs de Qualys SOC y Puertos (443 outbound).

- Memoria Técnica de Configuración: Documento final con los parámetros configurados, tags creados y políticas aplicadas.

- Guías de Despliegue: Scripts y comandos probados para Windows/Linux.

Responsabilidades del Cliente

- Whitelisting: Garantizar que los agentes tengan salida a qgadmin.qualys.com (o plataforma correspondiente) por puerto 443.

- Inventario: Entregar listado de subredes e IPs a escanear.

- Credenciales: Proveer usuario/password con privilegios (Sudo/Admin) para escaneos profundos si no se usa agente.

- Instalación Linux Manual: Si no tienen orquestador, el equipo de TI del cliente debe instalar el agente en los servidores Linux.

Fricción Común (Riesgos)

- Retraso en Firewalls: El cliente tarda días en abrir los puertos de salida, bloqueando la instalación.

- Falta de Credenciales: Escaneos incompletos por falta de permisos en servidores.

- Reinicio de Servidores: En Patch Management, el cliente teme reiniciar servidores críticos.

5. Servicios de Capacitación

La capacitación se divide por módulos para optimizar el tiempo.

| Característica | Detalle |
| --- | --- |
| Modalidad | Remota (Microsoft Teams ). |
| Participantes | A criterio del cliente. |
| Material | Grabación de sesión, PPTs de presentación y Guías PDF oficiales. |

Tiempos y Temario (Syllabus de Alto Nivel)

1. Módulo Core: VMDR & AssetView (8 Horas)

- Arquitectura de Qualys Cloud.

- Navegación en Global AssetView (GAV) y CyberSecurity Asset Management (CSAM).

- Gestión de Cloud Agents y Scanners.

- Ciclo de vida VMDR: Descubrimiento -> Priorización (TruRisk) -> Reporte.

- Creación de Dashboards y Widgets.

- Interpretación de QIDs (Qualys IDs) y KnowledgeBase.

2. Módulo Patch Management (PM) (+2 Horas)

- Diferencia entre VMDR y PM.

- Creación de Deployment Jobs (Parches de OS y Terceros).

- Ventanas de mantenimiento y reinicio.

- Rollback de parches (desinstalación).

3. Módulo Web App Scanning (WAS) (+3 Horas)

- Diferencia entre Escaneo de Red vs. Aplicación Web.

- Configuración de Option Profiles (OWASP Top 10).

- Records de autenticación Web (Form, Selenium).

- Interpretación de reportes de desarrollo.

4. Módulo Policy Compliance (PC) (+3 Horas)

- Concepto de Golden Image y Hardening.

- Selección de políticas (CIS, GDPR, ISO).

- Gestión de Excepciones de políticas.

5. Otros Módulos (Container, FIM, EDR) (+2 Horas cada uno)

- Visión general, instalación de sensores específicos y lectura de eventos.